|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? ChatGPT dijo: - Mapear dependencias y camino crítico: agregar precedencias en la Gantt, replan semanal con foco en bloqueantes externos (DNS/FCM/Cloud SQL). - Estrategia de ramas estable: feature branches + PRs, git rebase frecuente, pre-commit (lint/tests), y feature flags para integrar sin romper. - Ambientes y mocks: staging con URLs fijas; mocks para FCM/Starbucks cuando el tercero falle; fallbacks locales en Flutter. - Observabilidad y QA: logs centralizados (Sentry/Cloud Logging), pruebas de integración mínimas (Postman CI) y smoke tests antes de cada merge. - Costos/infra: alertas y límites en Cloud SQL, jobs nocturnos, índices/consultas revisadas y caching donde aplique. - UI/UX robusta: manejo de conectividad con debounce y reintentos; checklist de regresiones para paneles (coordinador/conductor). - Gestión de códigos Starbucks: tabla de redenciones con unicidad/TTL, QR por transacción y verificación idempotente. - Comunicación y riesgos: tablero Kanban con prioridad diaria, matriz de riesgos viva y acuerdos semanales con responsables/fecha

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Sólido avance técnico y de integración; buena resiliencia ante bloqueos externos. Destaco: Entregables funcionales en Django/DRF + n8n + FastAPI. Trazabilidad y documentación continua. Solución de problemas de UI/flows con rapidez. Por mejorar (con acciones): QA automático: agregar tests de integración mínimos y smoke tests en CI. Seguridad: revisar auth/roles, sanitización y políticas CORS; checklist OWASP básico. Arquitectura/performancia: índices/queries, caching y límites en Cloud SQL. Planificación: definir dependencias y camino crítico en la Gantt; replan semanal. DevOps: ramas cortas + PRs; feature flags para integrar sin romper.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Solo tengo inquietudes respecto al hosting/despliegue, porque hoy todo corre en local. Preguntas puntuales: - ¿Se acepta demo 100% local o requieren un ambiente público (dominio/DNS, HTTPS, CORS y FCM configurados)? - Si necesitan despliegue, ¿qué alternativa económica recomiendan (Railway/Render/Cloud Run/VPS) y con qué criterios mínimos (logs, uptime, costos)? - ¿Qué evidencias de disponibilidad esperan (URL pública, capturas, tests en Postman, monitoreo básico)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: comunicación fluida, reparto claro de tareas, apoyo mutuo para destrabar bloqueos, cumplimiento de plazos y buena documentación compartida. Por mejorar: aumentar la frecuencia de revisiones cortas (dailies breves), dejar dependencias explícitas en la planificación y sumar una checklist de QA común antes de cada entrega.