Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| En resumen podemos hablar de una mejoría sustancial y muy productiva del proyecto empezando por la cantidad de acciones además de vistas nuevas que proporciona la web tales como la vista de conductor, generar solicitudes , realizar reservas , la conexión con google maps , las nuevas validaciones , etc. | Resumen de avance proyecto APT |
| --- | --- |
| Los objetivos para esta entrega 2 eran tales como los esperábamos una pagina web intuitiva y fácil de usar con la intención de tener el mejor producto posible en esta entrega 2. | Objetivos |
| Metodología ágil como se definió en un principio. | Metodología |
| Las evidencias que mostraremos son las mismas que fueron presentadas en clase . tanto videos como documentación correspondiente como los modelos ,etc. En los videos principalmente mostramos como funciona todo y los nuevos ajustes comparados con el resto de entregas aparte siempre nos encargamos de explicar todo lo que se ve en el video. | Evidencias de avance |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. | 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| - Bases de datos | - Muestreo de los datos mejorado | - PostgreSql | 1 Semana | Tomás Olea | Conexión exitosa del proyecto en PostgreSql | Completado | // |
| - Automatización | - Mejora del panel web - Conexión Google maps -Mejorar modelo n8n | -N8n | 1 Semana | - Eduardo Pozo - Christofer Lagos | Todo el flujo de n8n correcto | Completado | // |
| - integración. | - Modelo predictivo | -N8n - Html - Backend -Css -Java Script -Cloudflare | 1 Semana | - Christofer Lagos - Eduardo Pozo -Tomás Olea | Se integra modelo con la web original | Completado | // |
| - Analisis datos | - Modelo predictivo | - - Html - Backend -Css -Java Script -Cloudflare | 3 Dias | - Eduardo Pozo | Modelo predictivo con datos reales | Completado | // |
| -Modelamiento de datos | - Muestreo de los datos mejorado | -PostrgeSql | 4 Dias | -Tomás Olea | // | Completado | // |
| - Gestión de proyectos informáticos. | - Conexión Google maps - Realizar vista conductor | -N8n | 2 Semanas | -Christoffer Lagos -Eduardo Pozo | Documentación completa | Completado | // |
| - Desarrollo de software | - Conexión Google maps - Mejora del panel web - Realizar vista conductor | - Html - Backend -Css -Java Script -Cloudflare | 6 Semanas | -Tomás Olea -Eduardo Pozo | -Web en funcionamiento | Completado | // |
| - Automatización de procesos | - Mejora del panel web - Recibir y agendar solicitudes y reservas -Mejorar modelo n8n | -N8n | 4 Semanas | -Eduardo Pozo - Christofer Lagos | // | Completado | // |
| - Experiencia de usuario. (UX) | - Mejora del panel web -Mejorar modelo n8n - Realizar vista conductor | - Html - Backend -Css -Java Script -Cloudflare | 5 Semanas | -Tomás Olea | -Web con funcionalidades completas | Completado | // |
| - Análisis de datos predictivos. | -Crear Modelo predictivo | -Csvs. - Html - Backend -Css -Java Script -Cloudflare | 1 Semana | -Eduardo Pozo | // | Completado | // |

Fase 3.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que ha facilitado el desarrollo del proyecto principalmente es la comunicación y el objetivo general que siempre hemos tenido claro como queremos que se vea la app en un futuro y hablando de lo que más se ha dificultado es la cantidad de ideas que nos gustaría llevar a cabo pero que por tiempo no siempre se puede.

Actividades ajustadas o eliminadas: No ha requerido ajustes porque la idea siempre se mantuvo en una sola línea y se llevó a cabo de manera exitosa aparte de que fue aprobada por el profesor en cuestión.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No han habido actividades sin iniciar, para esta entrega se llevaron a cabo todas las actividades pactadas desde un inicio y están en funcionamiento actualmente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.